1. Phân loại và sắp xếp Product Backlog

| Thứ tự | Hạng mục | Nhóm MosCow | Lý do ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (10) Thủ thư quản lý kho sách | Must | Cần thêm, sửa, xóa sách để dữ liệu sách luôn chính xác, làm cơ sở cho các chức năng khác. |
| 2 | (1) Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must | Cần xác định độc giả để quản lý việc mượn sách và giới hạn số sách. |
| 3 | (2) Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must | Giúp độc giả tìm được sách cần mượn; phụ thuộc vào dữ liệu kho sách. |
| 4 | (3) Mượn sách online | Must | Là chức năng cốt lõi của MVP, phụ thuộc vào tài khoản độc giả và kho sách. |
| 5 | (8) Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Should | Giúp hạn chế trả sách muộn; có thể tạm thay bằng việc độc giả tự theo dõi hạn trả. |
| 6 | (9) Xem lịch sử mượn sách | Should | Giúp độc giả theo dõi các lần mượn; có thể hỏi thủ thư khi chưa có chức năng này |
| 7 | (5) Đặt trước sách khi hết | Should | Tăng khả năng tiếp cận sách nhưng cần chức năng quản lý sách và quy trình mượn sách làm nền tảng. |
| 8 | (4) Gia hạn mượn sách online | Could | Tăng sự tiện lợi nhưng độc giả có thể liên hệ thủ thư để xin gia hạn. |
| 9 | (6) Đánh giá và bình luận sách | Could | Tăng tương tác, nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến việc mượn và nhận sách. |
| 10 | (12) Đăng nhập bằng Google/Facebook | Could | Giúp đăng nhập nhanh hơn nhưng độc giả vẫn có thể dùng tài khoản thông thường. |
| 11 | (11) Chat trực tiếp với thủ thư | Won't | Chưa cần trong Release 1 vì độc giả có thể liên hệ thủ thư bằng phương thức hiện có. |
| 12 | (7) Gợi ý sách theo sở thích | Won't | Chưa cần cho MVP; có thể phát triển ở bản sau khi hệ thống đã có dữ liệu sử dụng phù hợp. |

Kiểm tra: Must có 4 hạng mục, không vượt quá giới hạn 5. Cả 12 hạng mục đều được giữ trong backlog và có thứ tự ưu tiên riêng.

2. Giải thích thứ tự và sự phụ thuộc

- Nhóm Must (1–4): Xây dựng quản lý kho sách, tài khoản và tìm kiếm trước khi triển khai mượn sách online.

- Nhóm Should (5–7): Ưu tiên thông báo hạn trả và lịch sử mượn; đặt trước sách được xếp sau vì cần quy trình quản lý sách và mượn sách.

- Nhóm Could (8–10): Các tính năng cải thiện trải nghiệm, có thể thực hiện khi còn thời gian.

- Nhóm Won't (11–12): Tạm hoãn để tập trung nguồn lực cho chức năng cốt lõi của MVP.

3. Tự phản biện

- Mục 7 – Gợi ý sách: Người khác có thể xếp vào Could vì tính năng giúp độc giả tìm sách phù hợp hơn, nhưng tôi chọn Won't để tập trung vào chức năng cốt lõi của MVP.

- Mục 11 – Chat trực tiếp: Có thể xếp vào Should nếu thư viện cần hỗ trợ độc giả thường xuyên; tôi chọn Won't vì vẫn có thể liên hệ thủ thư bằng cách khác.

- Mục 12 – Đăng nhập Google/Facebook: Có thể xếp vào Should nếu độc giả yêu cầu đăng nhập nhanh, nhưng tôi chọn Could vì đăng nhập thông thường vẫn đáp ứng nhu cầu.

- Mục 8 – Thông báo hạn trả: Có thể xếp vào Must nếu thư viện có quy định nghiêm ngặt về việc nhắc hạn; tôi chọn Should vì có thể nhắc độc giả bằng phương thức khác